## Протокол

## выездного заседания

общественной комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.» в 2019г.

г.Междуреченск                                                                                          11.10.2019г.

Место проведения заседания: Смотровая площадка дамбы реки Уса Западного Района (от ул. Гончаренко)

Присутствовали:

- Чернов Владимир Николаевич – глава Междуреченского городского округа;

- Перепилищенко Сергей Владимирович - первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству;

- Шелковников Максим Николаевич — заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству

- Баранов Юрий Алексеевич - председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

- Зубарева Татьяна Александровна -  директор ЧУ ДПО "Сибирский Институт Технологий Управления"

- Кулагин Владимир Петрович — директор МКУ «Управление капитального строительства».

Присутствовали члены общественной комиссии:

1. Шелковников Максим Николаевич, заместитель главы Междуреченского   городского округа по городскому хозяйству

- 2.Кондратьева Елена Георгиевна, начальник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии

- 3.Макашина Галина Михайловна, член общественной палаты Российской Федерации, председатель экспертной группы по вопросам внедрения успешных практик в Междуреченском городском округе, член ревизионной комиссии Общероссийского движения «Народный фронт»

- 4.Инжеватов Дмитрий Павлович, главный инженер Муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству, транспорту и связи»

- 5.Сазонтова Анастасия Сергеевна, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа

- 6.Сурков Валерий Семенович, председатель Междуреченской городской организации, Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов (по согласованию)»

- 7.Забалуева Ирина Владимировна -  председатель Междуреченского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)»

8. СМИ

Повестка дня:

1. О проведении мероприятий по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы».

Слушали отчет гл.инженера МКУ «УБТС» Инжеватов Д.П., о выполненных работах по благоустройству общественной территории, реализованных в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.» на территории Междуреченского городского округа в 2019 г.

В 2019 году подрядными организациями  МКУ «УБТС» было выполнено благоустройство общественной территории: Левобережной Усинской дамбы Западного района. На объекте выполнены следующие работы:

- вывоз лодочных гаражей 50 шт,

- валка деревьев – 215 шт,

- устройство асфальтобетонного покрытия на гребне дамбы  (7500м2),

-устройство детской,спортивной площадки, велопарковки, пандуса, устройство площадки для выгула собак, в районе ул.Гончаренко,

- устройство пандуса в районе Вокзального поворота,

-устройство 2 смотровых площадок в районе ул.Гончаренко и Вокзального поворота,

- устройство 4 лестничных маршей спуска к реке в районе ул.Гончаренко и Вокзального поворота, в районе Западного универсама, в районе ул.Орджоникидзе,

- устройство лестничного марша подъёма на дамбу со стороны города в районе Вокзального поворота,

- устройство уличного освещения – дамбу, тротуары и автопарковки освещают 140 светильников,

- установлены 34 скамеек,

- устройство автопарковок:в районе ул.Гончаренко, в районе Вокзального поворота,

- выполнено гравийное и щебёночное основание под волейбольные площадки,

  - выполнены съезды с дамбы № 2 (район остановки «Западный универсам»), № 3 (район остановки «ул.Орджоникидзе») и № 4 (район остановки «Ул.Брянская»).

Работы выполнены в соответствии с условиями муниципального контракта, в указанный срок до 01.10.2019г.

Членами общественной комиссии 11.10.2019г. было проведено визуальное обследование вышеуказанной общественной территории.

По итогам выездного совещания даны следующие поручения:

1.Представить предложения по обустройству площадки для выгула собак: системой видеонаблюдения,  освещением.

Ответственный:  директор МКУ «УБТС» - А.В.Орколайнен

Срок: 14.11.2019г.

2. Рассмотреть возможность обустройства волейбольной площадки оборудованием для игры в зимний футбол.

Ответственный: директор МКУ «УБТС» - А.В.Орколайнен

Срок: 14.11.2019г.

3. Предусмотреть устройство ограждающих конструкций на спуске к реке (в р-не ул.Гончаренко).

Ответственный: директор МКУ «УБТС» - А.В.Орколайнен

Срок: 24.10.2019г.

4. Произвести вертикальную планировку прибрежной территории.

Ответственный: директор МКУ «УБТС» - А.В.Орколайнен

Срок: 01.07.2020г.

5. Представить предложения по дооснащению общественной территории (в том числе прибрежной территории):

-малыми архитектурными формами, предполагающими интересные стилистические решения (беседки, зоны отдыха и т.д.);

- местами для размещения объектов малого бизнеса (летние кафе, точки продаж, развлекательно-игровые комплексы и т. д.);

- местами для проведения культурно-досуговых мероприятий.

Ответственный: начальник УАиГ АМГО — А.С.Сазонтова, директор МКУ «УБТС» - А.В.Орколайнен, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам  Т.В.Легалова; заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко

Срок: 01.12.2019г.

6. Разработать и разместить социологический опрос на тему:  предложения по дооснащению общественной территории «Левобережная Усинская дамба западного района» на сайте администрации Междуреченского городского округа, на базе платформы «Кузбасс Онлайн». Широко осветить в средствах массовой информации.

Ответственный: начальник отдела по работе со СМИ АМГО — М.А.Воробьева, заместитель директора  МУП «ЕДДС МГО» - А.В.Карагаев

Срок: 01.12.2019г.

7. Представить технические решения по укреплению откосов дамбы.

Ответственный: директор  МКУ «УКС» -  В.П.Кулагин

Срок: 24.10.2019г.

8.Представить расчет  обустройства откосов дамбы защитной, ограждающей сеткой.

Ответственный: директор МКУ «УБТС» - А.В.Орколайнен

Срок: 24.10.2019г.

9.Предусмотреть устройство дополнительного заезда и смотровой площадки.

Ответственный: директор МКУ «УБТС» - А.В.Орколайнен

Срок: 01.12.2019г.

10.Выполнить  устройство тротуарной дорожки для подъезда к остановочному павильону, на  автопарковке в районе Вокзального поворота.

Ответственный: директор МКУ «УБТС»- А.В.Орколайнен

Срок: 24.10.2019г.

Решили:

1. Принять выполненные работы по благоустройству общественной территории: Левобережная Усинская дамба Западного района, реализованные в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы» в 2019 году.

2. Осуществлять контроль за выполнением протокольных поручений, согласно указанным срокам.

Председатель общественной комиссии                                                         М.Н.Шелковников

Секретарь общественной комиссии                                                                  Е.Г.Кондратьева

Члены комиссии:

___________________А.С.Сазонтова

___________________Г.М.Макашина

___________________Д.П.Инжеватов

___________________В.С.Сурков

___________________И.В.Забалуева